BEST PRACTICE

โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล

(ตำบลละ ๕ ล้านบาท)

โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำพร้อมขุดลอกลำห้วย

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร

เขตตรวจราชการกรมการปกครองเขต ๑๑,๑๓

นายรัชฐพนธ์  ณ อุบล

ผู้ตรวจราชการกรมการปกครองเขต ๑๑,๑๓

นายกฤชณัทท  พลรัตน์

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครองเขต ๑๑,๑๓

แบบ มสต.๒

แบบเสนอโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล

จังหวัดสกลนคร  อำเภอเมืองสกลนคร  ตำบลพังขว้าง

ชื่อโครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำพร้อมขุดลอกลำห้วย หมู่ที่ ๘ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วงเงินงบประมาณ  ๓๓๐,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ  อำเภอเมืองสกลนคร

ผู้รับผิดชอบ นายสัมฤทธิ์  พุฒศรี  ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองสกลนคร

สถานที่ติดต่อ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘๑ - ๘๖๗๔๖๘๗

(๑.) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ และวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘  เห็นชอบมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล เพื่อจัดทำโครงการที่จะก่อให้เกิดการจ้างงาน การบริโภคและการลงทุนในพื้นที่ และอนุมัติงบประมาณในการดำเนินมาตรการเป็นวงเงิน ๓๖,๒๗๕ ล้านบาท โดยจัดสรรงบประมาณให้ตำบลละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๗,๒๕๕ ตำบล

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

เนื่องจากราษฎรในเขตพื้นที่บ้านโนนสวรรค์ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร มีลำห้วย ซึ่งใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการทำการเกษตร ในพื้นที่บ้านโนนสวรรค์ และพื้นที่ใกล้เคียง แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน และจากการสำรวจลำห้วยแห่งนี้พบว่าปัจจุบันมีสภาพตื้นเขิน ทำให้ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง หากทำการขุดลอกพื้นที่แห่งนี้ จะมีน้ำเพียงพอต่อการทำการเกษตรในพื้นที่ประมาณ ๑,๒๐๐ ไร่ ดังนั้น  ที่ประชุมประชาคมของราษฎรบ้านโนนสวรรค์ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จึงมีมติให้จัดทำโครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำพร้อมขุดลอกลำห้วยหมู่ที่ ๘ ตำบลพังขว้างอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนครเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งโครงการนี้ชาวบ้านพยายามผลักดันนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหลายครั้งแล้ว แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และโครงการนี้ก็ถือเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายไว้ว่า “น้ำที่เคยท่วมในพื้นที่ซ้ำซากจะต้องลดลง พื้นที่แล้งซ้ำซากจะต้องหมดไป” อีกด้วย

(๑.๓) ความเร่งด่วน

ถ้าหากไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ และเกิดความเสียหายต่อผลผลิตของเกษตรกรเป็นอย่างมาก

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อมีแหล่งกักเก็บน้ำในการทำการเกษตรตลอดทั้งปี

๒.๒ เกษตรกรบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๘  และพื้นที่ใกล้เคียงในเขตตำบลพังขว้าง จำนวน๒๒๘ ครัวเรือนพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ ๑,๒๐๐ ไร่ ได้รับประโยชน์จากโครงการขุดลอกฯ ครั้งนี้

-๒-

(๒.๒) ลักษณะของโครงการ

/

โครงการเกี่ยวกับการซ่อมแซมบำรุงหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น การซ่อมแซมแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ การซ่อมแซมสถานพยาบาล โรงเรียน ตลาดกลาง และการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งขยะ เป็นต้น

- โครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอพียง การปรับเปลี่ยนการปลูกพืชใหม่ที่มีตลาด การเปลี่ยนแปลงอาชีพ การสร้างฝาย ปลูกต้นไม้หรือป่าชุมชน เป็นต้น

โครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น การเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ส่งเสริมการประกอบอาชีพ การปรับปรุงซ่อมแซม ศูนย์บริการผู้สูงอายุ

(๒.๓) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๖๐ วัน

เริ่มต้นวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

(๒.๔) สถานที่ดำเนินโครงการ (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น

บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้ได้รับประโยชน์

(๓.๑) ผู้ได้รับประโยชน์ จำนวน๒๒๘ ครัวเรือนพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ ๑,๒๐๐ ไร่

(๔)เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑)เป้าหมายโครงการ

ขุดลอกลำห้วยและฝายกักเก็บน้ำ ตามรูปแบบที่กำหนด จำนวน ๑ แห่ง

(๔.๒) ผลผลิต

ก่อสร้างฝายดิน ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สูง ๕ เมตร และขุดลอกลำห้วย ขนาดกว้าง ๒๕ เมตร ก้นลำห้วยกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๔๑ เมตร ลึก ๔ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๙๒๐ ลบ.ม.  จำนวน ๑ แห่งตามรายละเอียดและแบบประมาณการแนบท้ายโครงการ

(๔.๓)ผลลัพธ์

๑. ราษฎรในพื้นที่จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายได้ใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมในหมู่บ้าน

(๔.๔) ผลกระทบ

เชิงบวก

ลำห้วยได้รับการขุดลอก และมีการสร้างฝายกักเก็บน้ำ ราษฎรในหมู่บ้าน และพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับประโยชน์ จำนวน๒๒๘ ครัวเรือนพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ ๑,๒๐๐ ไร่

-๓-

(๕) แนวทางการดำเนินงาน/รายการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล)

| ที่ | รายการ | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑ | ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำและขุดลอกลำห้วย หมู่ที่ ๘ ตำบลพังขว้าง จำนวน ๑ แห่งตามรายละเอียดและแบบประมาณการแนบท้ายโครงการ | ๓๓๐,๐๐๐ |  |
| รวมงบประมาณ |  | ๓๓๐,๐๐๐ |  |

(๖) วิธีการดำเนินงาน	   ดำเนินการเอง		จ้างเหมา

(๗) วงเงินโครงการ จำนวน๓๓๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดประมาณค่าใช้จ่าย/แบบแปลน

ปรากฏตามอกสารที่แนบท้าย

รายละเอียดวงเงินประมาณหน่วย : บาท

| รายการ | งบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| รวมทั้งสิ้น | ๓๓๐,๐๐๐ |  |
| งบดำเนินการ - ค่าตอบแทน - ค่าใช้สอย - ค่าวัสดุ - ค่าสาธารณูปโภค งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ๓๓๐,๐๐๐ ๓๓๐,๐๐๐ |  |

(๘)  ความพร้อมของโครงการ

โครงการผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน

ไม่ซ้ำซ้อนกับแผนงาน/โครงการ ของส่วนราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่

เป็นโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง

มีความพร้อมที่จะดำเนินงานได้ทันทีที่มีการอนุมัติโครงการ

สามารถดำเนินการได้แล้ว ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

เป็นโครงการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชุน

สถานที่ต้องมีหนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่จากหน่วยงานที่ดูแล หรือหากเป็นสถานที่ส่วนบุคคล

ต้องมีเอกสารยืนยันให้ใช้สถานที่ โดยระบุเป็นลายลักษณ์อักษร มีระยะเวลาที่สอดคล้องกับการใช้ อาคาร	สถานที่นั้นๆ

-๔-

(๙)  รายละเอียดเอกสารประกอบการดำเนินโครงการ

ครุภัณฑ์

คุณลักษณะ รายละเอียดของครุภัณฑ์ (สเปค)

ใบเสนอราคา

อื่น ๆ

สิ่งก่อสร้าง

แบบรูปรายการ(แบบ ปร.๔ ปร.๕ ฯลฯ)

ความพร้อมของพื้นที่

อื่น ๆ

(๑๐)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เพิ่มปริมาณน้ำในลำห้วยและเพิ่มผลผลิตทางเกษตรของเกษตรกร

๒.เพิ่มมูลค่าผลผลิตของเกษตรกรจากเดิมกำไร ไร่ละ ๒,๐๐๐ บาท/ปี เป็น ๓,๐๐๐ บาท/ปี

๓ .ขยายพื้นที่ทางการเกษตรที่มีความอุดมสมบูรณ์จากเดิม ๖๕๐ ไร่เป็น ๑,๒๐๐ ไร่

(๑๑) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

๑. ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนครแต่งตั้งคณะทำงานระดับอำเภอลงพื้นที่ตรวจติดตาม     หลังเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการ

๒. คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ร่วมกับราษฎรในพื้นที่ดูแลบำรุงรักษาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการต่อไป

ลงชื่อ				ผู้แทน กม./ชุมชน

(				)

ลงชื่อ				ผู้เสนอโครงการ

(นายสัมฤทธิ์  พุฒศรี)

นายอำเภอเมืองสกลนคร

ลงชื่อ				ผู้ตรวจสอบโครงการ

(				)

ลงชื่อ				ผู้รับรองโครงการ

(				)

แบบสรุปการดำเนินโครงการ

โครงการมาตรมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้าน)

โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำพร้อมขุดลอกลำห้วย

บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

**************************

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำพร้อมขุดลอกลำห้วยหมู่ที่ ๘ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร 	       จังหวัดสกลนคร

งบประมาณ๓๒๘,๕๐๐  บาท

สรุปสาระสำคัญความเป็นมา

เนื่องจากราษฎรในเขตพื้นที่บ้านโนนสวรรค์ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร มีลำห้วย ซึ่งใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการทำการเกษตร ในพื้นที่บ้านโนนสวรรค์ และพื้นที่ใกล้เคียง แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน และจากการสำรวจลำห้วยแห่งนี้พบว่าปัจจุบันมีสภาพตื้นเขิน ทำให้ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง หากทำการขุดลอกพื้นที่แห่งนี้ จะมีน้ำเพียงพอต่อการทำการเกษตรในพื้นที่ประมาณ ๑,๒๐๐ ไร่ ดังนั้น  ที่ประชุมประชาคมของราษฎรบ้านโนนสวรรค์ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จึงมีมติให้จัดทำโครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำพร้อมขุดลอกลำห้วยหมู่ที่ ๘ ตำบลพังขว้างอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนครเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งโครงการนี้ชาวบ้านพยายามผลักดันนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหลายครั้งแล้ว แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และโครงการนี้ก็ถือเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายไว้ว่า “น้ำที่เคยท่วมในพื้นที่ซ้ำซากจะต้องลดลง พื้นที่แล้งซ้ำซากจะต้องหมดไป” อีกด้วย

ขั้นตอนการดำเนินงาน

คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) บ้านโนนสวรรค์หมู่ที่ ๘ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จัดทำโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด คือ

๑. โครงการซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น การซ่อมแซมแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ การซ่อมแซมสถานพยาบาล โรงเรียน ตลาดกลาง และการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งขยะ เป็นต้น

๒. โครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การปลูกพืชใหม่ที่มีตลาด การเปลี่ยนแปลงอาชีพ การสร้างฝาย ปลูกต้นไม้หรือป่าชุมชน เป็นต้น

๓. โครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น การเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ส่งเสริมการประกอบอาชีพ การปรับปรุงซ่อมแซม ศูนย์บริการผู้สูงอายุ เป็นต้น

จากนั้นได้เสนอต่อคณะกรรมการระดับอำเภอรวบรวม เสนอต่อคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อมีแหล่งกักเก็บน้ำในการทำการเกษตรตลอดทั้งปี

- เกษตรกรบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๘  และพื้นที่ใกล้เคียงในเขตตำบลพังขว้าง จำนวน๒๒๘ ครัวเรือนพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ ๑,๒๐๐ ไร่ ได้รับประโยชน์จากโครงการขุดลอกฯ ครั้งนี้

- เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลด้านการแก้ไขปัญหาเรื่องแหล่งน้ำ

กลุ่มเป้าหมาย และผู้ที่ได้รับประโยชน์

- ผู้ได้รับประโยชน์  จำนวน ๒๒๘ ครัวเรือนพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ ๑,๒๐๐ ไร่

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ (ที่สามารถวัดได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

ภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำพร้อมขุดลอกลำห้วยหมู่ที่ ๘ ตำบลพังขว้างอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนครแล้ว จะปรากฏผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงาน ที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลผลิต ( Output )

-  ก่อสร้างฝายดิน ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สูง ๕ เมตร และขุดลอกลำห้วย ขนาดกว้าง ๒๕ เมตร ก้นลำห้วยกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๔๑ เมตร ลึก ๔ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๙๒๐ ลบ.ม.  จำนวน ๑ แห่ง

๒. ผลลัพธ์ ( Outcome )

-  เพิ่มปริมาณน้ำในลำห้วยและเพิ่มผลผลิตทางเกษตรของเกษตรกร

-  เพิ่มมูลค่าผลผลิตของเกษตรกรจากเดิมกำไร ไร่ละ ๒,๐๐๐ บาท/ปี เป็น ๓,๐๐๐ บาท/ปี

-  ขยายพื้นที่ทางการเกษตรที่มีความอุดมสมบูรณ์จากเดิม ๖๕๐ ไร่เป็น ๑,๒๐๐ ไร่

๓.ผลกระทบโครงการ

- เชิงบวก :  มีแหล่งกักเก็บน้ำใช้ในการเกษตรตลอดทั้งปี ตลอดจนเป็นแหล่งเพาะพันสัตว์น้ำและแหล่งอาหารของประชาชน เช่นปลา สาหร่ายน้ำจืด (เทา) เป็นต้น

ผลการดำเนินงาน

หลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จแล้ว ได้สอบถามผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ทราบว่า จากปัญหาความแห้งแล้งของอากาศอันเกิดจากการที่มีฝนน้อยกว่าปกติ หรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้าง ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตรทำให้หลายพื้นที่ขณะนี้กำลังเผชิญ “น้ำ”เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ นอกจากใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคแล้วยังใช้ในการเกษตรกรรมด้วย ยิ่งภาวะภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้นส่งผลถึงเกษตรกรที่กำลังเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร ทางหมู่บ้านจึงได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบเกี่ยวกับการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย เช่น พืชตระกูลถั่ว พริก ฯลฯ

โดยเฉพาะพื้นที่รอบๆ บริเวณที่ทำการขุดลอก ซึ่งครอบคลุมพื้นที่หลายกิโลเมตร (พื้นที่ขุดลอกจริง ยาว ๒๔๑ เมตร แต่มีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์หลายกิโลเมตร) เพื่อเป็นทางเลือกช่วยให้เกษตรกรปลูกพืชผลการเกษตรต่อไปได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่

******************************

ระหว่างดำเนินโครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

ภาพการลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการของ นายสมพาศ  นิลพันธ์  ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี

เขตตรวจราชการที่ ๑๑  นายสุรพล  วาณิชเสนี  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๑๑

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

******************************